**CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES**

NOM : Antoine Gauthier

**Projet d’intégration**

**Projet de développement d’une application de gestion des formulaires SST**

**JOURNAL D’ACTIVITÉS**

**Développement d’une application de gestion des formulaires SST**

**Automne 2023**

**Équipe Amazscrum 2.0**

Patrice Anctil

Antoine Gauthier

Nathan Lafrenière

## DATE : 24 aout 2023



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Rencontrer le PO.

Prendre connaissance du projet.

Poser des questions pour orienter mon travail.

Prendre des notes.

Rencontre de l’équipe

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Rencontrer le PO.

Prendre connaissance du projet.

Poser des questions pour orienter mon travail.

Prendre des notes.

Rencontre de l’équipe

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Compléter le sprint 0

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

N/A

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 3h

## DATE : 28 aout 2023



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Conception du sprint 0

Choix des normes de programmation

Faire un document one note pour la documentation du projets et les questions

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Choix des normes de programmation

Conception du sprint 0

Choix des méthode et des outils de travail

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

N/A

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

N/A

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h30**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 6h

## DATE : 31 aout 2023



**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Réalisation du Sprint 1

Création du projet laravel

Création des pages d’acueil et de formulaires

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Création du projet laravel

Création des pages d’acueil et de formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Création des pages d’acueil et de formulaires

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Création du projet laravel

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 1h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 2h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 9h

## DATE : 7 septembre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer les formulaires

CSS des pages selon les normes de la ville

Rencontre du PO

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Continuer les formulaires

CSS des pages selon les normes de la ville

Rencontre du PO

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 12h

## DATE : 11 septembre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finition du sprint 1

Finition des formulaires (éléments de nom et id)

Création de script javascript pour les témoins et pour le coté des blessures

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Finition du sprint 1

Finition des formulaires (éléments de nom et id)

Création de script javascript pour les témoins

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Finition du sprint 1

Finition des formulaires (éléments de nom et id)

Création de script javascript pour le coté des blessures

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Création de script javascript pour les témoins et pour le coté des blessures (ça faisait un moment qu’on en avais pas fait)

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 15h

## DATE : 14 septembre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Terminer le design d’une page de login

Faire une page d’affichage des formulaire remplis par les employés

Faire un zoom de page pour les informations détaillés des formulaires

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Terminer le design d’une page de login

Faire une page d’affichage des formulaire remplis par les employés

Faire un zoom de page pour les informations détaillés des formulaires

Aide a l’intégration de la BDD sur la page de login

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Intégration de la partie BDD dans les pages d’intégration des formulaires (problèmes de fonctionnement avec notre BDD)

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Aide à l’intégration de la BDD sur la page de login

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 3 h

Durée Cumulative : 18h

## DATE : 25 septembre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Finaliser le système de consultation de nouvelles

Régler des bugs pour terminer le sprint

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Finaliser le système de consultation de nouvelles

Régler des bugs pour terminer le sprint

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Finaliser le système de consultation de nouvelles

Régler des bugs pour terminer le sprint

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : mois 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Affichage de la liste des formulaires remplis par une personne

Zoom sur chacun des formulaires disponible

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Affichage de la liste des formulaires remplis par une personne

Zoom sur chacun des formulaires disponible (Partie programmation / CSS)

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Zoom sur chacun des formulaires disponible (partie SQL)

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Affichage de la liste des formulaires remplis par une personne

Zoom sur chacun des formulaires disponible

->Partie BDD / Controller, étant donné que j’en avais moins faite la session dernière

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 3h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 21 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 21 septembre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer les requêtes pour affichage des formulaires

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Continuer les requêtes pour affichage des formulaires (semi-fonctionnel)

Requête pour intégrer formulaire 4 dans la BDD

Ajout des éléments pour afficher les procédures sur la page d’accueil

(Controller, model, seeder)

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Continuer les requêtes pour affichage des formulaires (semi-fonctionnel)

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 3h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 0 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 2 octobre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Ajout de fonction pour la gestion des blessures (gauche droit)

Ajout fonction pour les secouriste

Finaliser et mettre a jour les formulaires

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Ajout de fonction pour la gestion des blessures (gauche droit)

Ajout fonction pour les secouriste

Finaliser et mettre a jour les formulaires

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Ajout de fonction pour la gestion des blessures (gauche droit)

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 0-0 mois 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Ajouter la vérification des formulaires par les superviseurs

Affichage pour le système de notification du prochain sprint

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Ajouter la vérification des formulaires par les superviseurs

Affichage pour le système de notification du prochain sprint

Bugfix

Affichage graphique du site général

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 0 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 16 octobre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Continuer l’ajout de pages et de fonction pour l’administrateur

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Nouveau layout de la page admin

Ajout de pages pour les notification, procédure de travail, la consultation des formulaires

Ajout de notification toast sur la page admin

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

Ajout de notification toast sur la page admin

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 1h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 3h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 0 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 19 octobre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Rencontre du PO

Continuer la section admin du site CSS et intégration des pages

Modification des formulaire selon l’aide des PO

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Rencontre du PO

Continuer la section admin du site CSS et intégration des pages

Modification des formulaire selon l’aide des PO

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 4 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 26 octobre 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

Contineur les modification selon demande PO

Intégrer la page de gestion des procédures

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

Contineur les modification selon demande PO (en partie seulement)

Intégrer la page de gestion des procédures

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

Contineur les modification selon demande PO (en partie seulement)

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 0 h

Durée Cumulative : 0h00

## DATE : 0-0 mois 2023

**Qu’est-ce que j’avais à faire aujourd’hui**

**Qu’est-ce que j’ai réalisé aujourd’hui**

**Ce que je n’ai pas été en mesure de compléter**

**Les difficultés ou problèmes rencontrés (quelles sont les solutions possibles)**

**Remarques (Réservé aux professeurs) :**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Suis-je en retard sur l’échéancier ? Oui / Non Si oui de combien ? Non**

**Nombre d’heures individuelles: 0h00**

**Nombre d’heures à travailler en collaboration: 0h00**

**L’équipe est-elle en retard sur l’échéancier ? Non**

Durée : 0 h

Durée Cumulative : 0h00